Стратегия безопасной разработки для проекта ВКР

Резюме

Проект XWiki Adapter реализуется как Spring Boot микросервис для индексации контента XWiki, семантического поиска и генерации AI-ответов. Оставшийся срок реализации составляет 5 месяцев. Цель стратегии — обеспечить базовый, но устойчивый уровень безопасной разработки, при котором риски уменьшаются за счёт формализованных правил, встроенных проверок и контролируемой дорожной карты внедрения AppSec-практик.

Ключевые риски и целевое состояние

Основные риски проекта: утечка данных из XWiki через поиск и AI-ответы, неавторизованный доступ к административным API, подмена или загрязнение индекса, утечка секретов интеграции и отказ в обслуживании из-за тяжёлых операций индексации и AI-вызовов. Целевое состояние на конец ВКР — базовый зрелый контур, включающий формализованные требования, модель угроз, code review, SAST, secret detection, SCA, API security testing и базовый DAST.

Приоритетные практики

1. OAD1 — политика безопасной разработки.

2. OAD3 — регламент безопасной разработки.

3. AC2 — ролевая модель.

4. SC2 — регламент безопасного кодирования.

5. SPA2 — code review.

6. SPA3 — SAST.

7. SPA7 — детектирование секретов.

8. SCA1 — компонентный анализ зависимостей.

9. QA4 — тестирование API.

10. DPA2 — базовый DAST на тестовом контуре.

Дорожная карта

Квартал 1: политика и регламент безопасной разработки, ролевая модель, правила безопасного кодирования, обязательный code review, подключение SAST и secret detection.

Квартал 2: внедрение SCA для Maven-зависимостей, расширение API testing негативными и security-сценариями, запуск базового DAST на тестовом окружении.

Метрики успеха

Количество критичных дефектов, найденных до merge; среднее время исправления security-дефекта; количество найденных секретов до публикации изменений; доля зависимостей без High/Critical CVE; количество критичных находок DAST на тестовом стенде.

Роли и ответственность

Автор ВКР / backend-разработчик отвечает за реализацию технических практик. Архитектор проекта отвечает за модель угроз и требования. AppSec-функция в рамках учебного проекта отвечает за дорожную карту и метрики. Преподаватель или научный руководитель выполняет внешнюю приёмку артефактов.

Итог

Для проекта ВКР выбрана стратегия: меньше практик, но более качественное внедрение. Такой подход позволяет получить рабочий минимальный AppSec-контур, который реально снижает риски проекта.